МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ОФОРМЛЕНИЮ) ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ) ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Разделы технического задания (ТЗ) на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (модернизации, развитию) информационной системы (ИС) заполняются в соответствии с ГОСТ 34.602-2020.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Например:

Модуль межведомственного электронного взаимодействия Томской области (Модуль МЭВ ТО, региональная система межведомственного электронного взаимодействия, Система)

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов выполненных работ/оказанных услуг

Определяется порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов системы.

Например:

Работы по созданию Системы сдаются Разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом Проекта. По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие отчетные документы этапа, состав которых определены ТЗ

  - Перечень правовых, нормативных, нормативно-технических документов, методических материалов, используемых для выполнения работ/оказания услуг

Перечень документов, на основании которых создается система, а также необходимых для руководства при создании системы; кем и когда утверждены документы.

Например:

Работа выполняется на основании распоряжения от ... № ...

  - Определения, обозначения и сокращения

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Назначение системы

В подразделе «Назначение системы» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т.п.) и перечень объектов автоматизации (объектов), на которых предполагается ее использовать.

  - Цели создания системы

В подразделе «Цели создания системы» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания ИС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

В разделе «Характеристики объекта автоматизации» приводят краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию. Как правило, объектом автоматизации являются бизнес-процессы, выполняемые в структурных подразделениях Заказчика. Следовательно, в данном разделе следует также перечислить все бизнес-процессы, подлежащие автоматизации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 4.1. Требования к системе в целом

- Требования к структуре системы

Определяется перечень функциональных подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы. По необходимости могут быть включены:

- Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

- Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

- Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

- Перспективы развития, модернизации системы

- Требования к режимам функционирования системы

- Требования к эргономике и технической эстетике

В требования по эргономике и технической эстетике включают показатели ИС, задающие необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность условий работы персонала.

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В требования к защите информации от несанкционированного доступа включают требования, установленные нормативно-технической документацией, действующей в отрасли (ведомстве) Заказчика.

- Требования по сохранности информации при авариях

В требованиях по сохранности информации приводят перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе - потеря питания) и т.п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе.

- Требования к патентной чистоте и соблюдению лицензионных соглашений

В требованиях по патентной чистоте указывают перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патентная чистота системы и ее частей. По всем программным и техническим средствам, применяемым совместно с Системой, должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота.

*Патентная чистота - это юридическое свойство объекта, заключающиеся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, принадлежащего третьим лицам

- Требования к гарантийному обслуживанию

- Дополнительные требования

По необходимости в дополнительные требования могут быть включены:

- Требования по диагностированию системы

Указываются требования по диагностированию системы (какие средства будут использоваться или создаваться, чтобы обеспечить диагностику системы).

- Требования к численности персонала системы

В требованиях к численности и квалификации персонала на ИС приводят:

- Требования к численности персонала (пользователей) ИС

- Требования к квалификации персонала ИС, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

- Требования к режимам работы персонала ИС

- Требования к надежности

Проверка выполнения требований к надежности должна производиться на этапе проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике Разработчика, согласованной с Заказчиком. В требования к надежности включают:

- Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем

- Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей

- Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

- Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами

- Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

В требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению включают:

- Условия и регламент (режим) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств (ТС) системы с заданными техническими показателями, в том числе виды и периодичность обслуживания ТС системы или допустимость работы без обслуживания

- Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и техническим средствам системы, к параметрам сетей энергоснабжения и т.п.

- Требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы

- Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

- Требования к регламенту обслуживания

- Требования по стандартизации и унификации

В требования по стандартизации и унификации включают: показатели, устанавливающие требуемую степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) системы, поставляемых программных средств, типовых математических методов и моделей, типовых проектных решений, унифицированных форм управленческих документов, установленных ГОСТ 6.10.1, общесоюзных классификаторов технико-экономической информации и классификаторов других категорий в соответствии с областью их применения, требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов. В дополнительные требования также могут быть включены:

  - требования к оснащению системы устройствами для обучения персонала (тренажерами, другими устройствами аналогичного назначения) и документацией на них;

  - требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов системы;

  - требования к системе, связанные с особыми условиями эксплуатации;

  - специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика системы.

    - Требования к видам обеспечения

      - Требования к системному программному обеспечению

Для программного обеспечения системы приводят перечень покупных программных средств, а также требования:

        - к независимости программных средств от используемых средств вычислительной техники и операционной среды;

        - к качеству программных средств, а также к способам его обеспечения и контроля;

        - по необходимости согласования вновь разрабатываемых программных средств с фондом алгоритмов и программ.

      - Требования к техническому обеспечению

Для технического обеспечения системы приводят требования:

        - к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в системе;

        - к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения системы.

      - Требования к организационному обеспечению

Для организационного обеспечения приводятся требования:

        - к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих эксплуатацию;

        - к организации функционирования системы и порядку взаимодействия персонала ИС и персонала объекта автоматизации;

        - к защите от ошибочных действий персонала системы.

      - Требования к методическому обеспечению

Для методического обеспечения приводятся требования к составу нормативно-технической документации системы (перечень применяемых при ее функционировании стандартов, нормативов, методик, инструкций и т.п.).

    - Требования к функциям, выполняемым системой

В подразделе «Требование к функциям», выполняемым системой, приводят:

- по каждой подсистеме перечень функций, задач или их комплексов (в том числе обеспечивающих взаимодействие частей системы), подлежащих автоматизации;

- временной регламент реализации каждой функции, задачи или их комплекса;

- требования к качеству реализации каждой функции, задачи или их комплекса, к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов;

- перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по надежности.

  - СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ

Раздел «Состав и содержание работ (услуг) по созданию (модернизации, развитию) системы» должен содержать перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 59793-2021. В данном разделе также приводят перечень документов в соответствии с ГОСТ 34.201-2020, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ.

  - ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО СОЗДАНИЮ (МОДЕРНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ

Раздел «Порядок контроля и приемки работ (услуг) по созданию (модернизации, развитию) системы» должен содержать перечень испытаний, которым подвергается ИС, в соответствии с ГОСТ 59793-2021 и общие требования к их проведению.

    - Требования к видам, составу, объему и методам испытаний системы

    - Требования к приемке работ (услуг) по стадиям

6.3. Статус приемочной комиссии

Требования к приемке работ (услуг) по стадиям рекомендуется оформлять в виде таблицы 1

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Раздел «Требования к документированию» должен содержать перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов в соответствии с ГОСТ 34.201-2020. Перечень документов рекомендуется оформлять в виде таблицы 2. Кроме того, указывается перечень документов, предоставляемых на бумажных носителях, перечень документов, предоставляемых на машинных носителях, а также, при необходимости, требования к оформлению, указанных в ТЗ документов. ПРИЛОЖЕНИЯ

В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации и условий функционирования ИС, в ТЗ на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (модернизации, развитию) ИС может быть включена дополнительная информация (системный проект и т.п.), оформленная в виде приложений к ТЗ.

Таблица 1

| Стадия испытания | Форма, место и срок (дата) проведения испытания | Порядок проведения и оформления результатов испытания | Участники испытания, (форма участия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |
| Этап (ГОСТ 59793-2021) |  | Документ (ГОСТ 34.201-89) |  |