Приложение №5 к протоколу заседания Подкомиссии по совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

от 31 января 2023 г. № ЕК-П10-7пр

План оптимизации государственных и муниципальных услуг

| Мероприятие |  | Срок | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, согласование и рассмотрение на заседании подкомиссии по совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее соответственно – Подкомиссия, Правительственная комиссия,) проектов описаний целевых состояний государственных и муниципальных услуг (далее – ОЦС), в том числе проведение экспертизы разработанных ОЦС | январь 2023 года | Решение Подкомиссии | Минэкономразвития России, Минцифры России, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды (далее – ФОИВ), уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – ОИВ субъектов Российской Федерации) |
|  | Доработка ведомственных информационных систем | июнь 2023 года | Отчет в Подкомиссию | ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации (при необходимости) |
|  | Разработка новых видов сведений, передаваемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия, в том числе витрин данных (при необходимости) | июнь 2023 года | Витрины данных/виды сведений в продуктивном контуре | ФОИВ, Минцифры России |
|  | Формирование в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» шаблонов цифровых административных регламентов по услугам регионального и муниципального уровней, в том числе по услугам полномочия по предоставлению которых было передано органам власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления | июнь 2023 года | Шаблоны цифровых административных регламентов, соответствующие одобренным ОЦС | ФОИВ |
|  | Актуализация нормативных правовых актов в целях реализации процесса предоставления услуги в соответствии с одобренными ОЦС | до 1 декабря 2023 года | Утвержденные нормативные правовые акты | ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития России |
|  | Формирование в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» цифровых административных регламентов по услугам федерального уровня | декабрь 2023 года | Утвержденные цифровые административные регламенты, соответствующие одобренным ОЦС | ФОИВ |
|  | Присоединение к шаблонам цифровых административных регламентов и утверждение цифровых административных регламентов и утверждении цифровых административных регламентов государственных (региональных) и муниципальных услуг | декабрь 2023 года | Утверждены цифровые административные регламенты | ОИВ субъектов Российской Федерации, ФОИВ в части координации разработки и утверждения ЦАР |
|  | Разработка и доработка интерактивных форм заявлений на предоставление услуги с использованием подсистемы ЕПГУ, предоставляющей функциональные механизмы интерактивной среды разработки интерактивных форм и предназначенной для разработки, хранения и тестирования разрабатываемых интерактивных форм ответственным ФОИВ в соответствии с ОЦС (далее – Визуальный конструктор услуг) | до 1 декабря 2023 года | Разработаны интерактивные формы заявлений в соответствии с одобренными ОЦС | ФОИВ, Минцифры России |
|  | Вывод интерактивных форм заявлений, разработанных ФОИВ с использованием Визуального конструктора услуг, в продуктивный контур ЕПГУ | до 1 декабря 2023 года | Услуги выведены в продуктивный контур ЕПГУ | Минцифры России, ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации |
|  | Отчет на президиуме Правительственной комиссии по итогам реализации услуг соответствующей очереди | декабрь 2023 года | Протокол Президиума Правительственной комиссии | Минэкономразвития России, Минцифры России, ФОИВ |